FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE LOCATARI

[image: image1.wmf]TIMIŞOARA

ROMÂNIA, 300194 TIMIŞOARA str. BRAŞOV nr. 8

Tel/ fax 201237 e-mail: falt@mail.dnttm.ro, www.falt.ro

Sentinţa civilă nr. 1 / 1993 a Curţii de Apel Timişoara
Membră a Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT – România, care este membră IUT – International Union of Tenants


[image: image2.emf]


29 iulie 2008
FALT monitorizează execuţia unor lucrări importante pentru Timişoara 
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), în parteneriat cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.), implementează proiectul „VIITORUL ORAŞULUI CERE ETICĂ şi ACŢIUNE” (VOCEA), proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2005 Consolidarea Democraţiei în România, Componenta 2 Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.

În cadrul acestui proiect am selectat printre altele pentru monitorizare lucrările de mai jos:
· Sistem Major Canal – Zona Locuinţe – Strada Polonă;

· Extinderea sistemului de iluminat şi a reţelelor electrice de pe străzile Aida şi Traviata din Municipiul Timişoara;
Pentru aceste lucrări prezentăm propunerile, respectiv realizările echipei de proiect.
Sistem Major Canal - Zona Locuinţe – Strada Polonă
La această lucrare am solicitat construirea unor noi cămine de racord amplasate la 1-2 m faţă de clădiri aşa cum prevede Ordinul 88/2007 pentru aprobarea, Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, întrucât căminele vechi nu corespund şi nu sunt poziţionate corect. Primăria a considerat oportună solicitarea noastră  şi ne-a comunicat că împreună cu proiectantul, printr-o dispoziţie de şantier, vor realiza aceste cămine din capitolul „cheltuieli neprevăzute”.
Pe perioada de implementare a proiectului VOCEA, echipa de proiect, a avut mai multe întâlniri cu cetăţenii din zonă. La ultima întâlnire a fost prezent şi reprezentantul Primăriei Timişoara, Marius Oneţiu, şef birou apă-canal,  care la propunerea echipei de proiect a promis că va solicita societăţii prestatoare de servicii S.C. Aquatim  S.A. să realizeze un grafic în care să stabilească exact data şi blocurile de la care o să fie extrasă apa din subsolurile imobilelor. Graficul întocmit de S.C. Aquatim  S.A. va fi adus la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare în zonă şi aceştia vor putea urmări dacă se respectă sau nu acest grafic. Nerespectarea graficului va putea fi adusă la cunoştinţa serviciului apă-canal din Primărie, a S.C. Aquatim  S.A. şi a FALT-ului la numerele de telefon ale celor trei instituţii.
Pentru realizarea căminelor de racord amplasate la 1-2 m faţă de clădiri se impune, de urgenţă, în zonă, identificarea vechilor orificii existente în fundaţie pentru evacuarea apei menajere astfel încât căminele de racord să fie poziţionate în faţa acestor  orificii, urmând ca după realizarea acestor cămine să se facă legătura dintre ele şi reţeaua stradală.

Primăria a promis că va urgenta lucrările la cheson ceea ce ar permite punerea în funcţiune a canalizării principale şi ulterior racordarea căminelor de racord din faţa imobilelor la canalizarea stradală, urmând ca proprietarii să-şi refacă instalaţiile de canalizare până la căminul de racord şi igenizarea subsolurilor imobilelor, ultimele două lucrări fiind în sarcina asociaţilor de proprietari.
Extinderea sistemului de iluminat şi a reţelelor electrice de pe străzile Aida şi Traviata din Municipiul Timişoara

La aceste lucrări am solicitat ca pentru recepţia finală a lucrărilor, fiecare operator să prezinte un buletin de măsurare a prizelor de pământ. În data de 22 iulie S.C. Instel-Bruna Montaj S.R.L ne-a prezentat buletinele de măsurare a prizelor de pământ, buletine ce vot fi interpretate de expertul AGIR.
Cetăţenii care observată nereguli la lucrările monitorizate de FALT pot sesiza echipa de proiect direct la sediul FALT, în scris la adresa noastră str. Braşov, nr.8, telefonic la 0256/201237, 0356/401903 sau la adresa de e-mail falt@mail.dnttm.ro.

Echipa de proiect vă stă la dispoziţie în zile de : luni şi miercuri între orele 9-13, marţi şi joi între orele 9-13, 16-18, vineri între orele 9-12.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi pe Manager de proiect ,Olariu Petru, Tel :0722-548400
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro  
comunicat de presă








[image: image3.emf]


	[image: image1.wmf]
[image: image4.emf]

Proiect finanţat de

UNIUNEA EUROPEANA
	Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
	 


[image: image5.png]




_1129363650

_1230381660

_1129363645

